Vicerrectoría Académica

Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Curso: Diseño y desarrollo de sistemas

Sede: Virtual

Documento: Bitácora de proyecto

Nombre del proyecto: SimGest

Nombre del cliente: Cristian López 	Quesada, Diego Castillo Rojas

Estudiantes:

Dayana Castillo Villalobos, 119390810

Jefry Goleath Arrieta, 116860816

Allison González Aguilar, 117770935

Engel García Murillo, 118439020

San José, Costa Rica

17 de septiembre 2026.

## Lista de historias de usuario a desarrollar en el sprint

Objetivo de Sprint 1: Establecer los cimientos funcionales de SimGest sobre los cuales dependerá el resto del sistema:

- Módulo de Usuarios y Autenticación

- Módulo de Control de Acceso por Roles

Se seleccionaron estos dos módulos como punto de partida porque ningún otro módulo del sistema (gestión de clientes, solicitudes de simulación, asignación de actores y reportes) puede funcionar sin que exista primero un mecanismo confiable de identificación de usuarios y separación de permisos según el rol (Cliente, Administrador y Actor). Es, en términos de arquitectura, la capa base sobre la que se construye todo lo demás.

Metodología de estimación: El equipo estimó las 10 historias de este sprint combinando dos criterios:

## La cantidad de escenarios de aceptación de cada historia registrados en el documento AN02 (una historia historia con 3 escenarios), como;

- HU-01

- HU-06

Implica más casos de prueba y validaciones que una con un 1 solo escenario, como:

- HU-04

- HU-02

- HU-08

Las dependencias tecinas entre ellas.

HU-02 Inicio de sesión: no puedo probarse sin que HU-01 Registro ya este implementada y HU-06 a HU-10 Control de accesos, requieren que el modelo de roles definido en HU-01 ya exista en base de datos. Por eso el orden de trabajo dentro del sprint sigue la secuencia: Registro → autenticación → gestión de perfil → control de roles.

Introducción a las historias: Las primeras cinco historias (HU-01 a HU-05) cubren el ciclo de vida completo de una cuenta de usuario: creación, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y edición de perfil, incluyendo las validaciones de seguridad correspondientes (contraseñas, correos duplicados, cuentas desactivadas). Las siguientes cinco (HU-06 a HU-10) cubren la capa de autorización: como el administrador asigna y gestiona los roles, aplica la matriz de permisos y audita accesos. Funcionalidad critica dado que el sistema maneja tres tipos de usuario con visibilidad y acciones completamente distintas.

Historias incluidas en el Sprint 1:

| ID | Historia | Escenarios |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de usuario (cliente) | 3 |
| HU-02 | Inicio de sesión | 3 |
| HU-03 | Recuperación de contraseña | 3 |
| HU-04 | Cierre de sesión | 1 |
| HU-05 | Edición de perfil de usuario | 3 |
| HU-06 | Asignación de rol a usuario | 3 |
| HU-07 | Matriz de permisos por rol | 2 |
| HU-08 | Listado de usuarios | 1 |
| HU-09 | Desactivación de cuenta de usuario | 2 |
| HU-10 | Historial de accesos | 2 |

## Lista de historias no desarrolladas en el sprint

Las 35 historias restantes del backlog (HU-11 a HU-45) se distribuyen en los siguientes sprints según la naturaleza del módulo:

- Sprint 2 — Cliente y Solicitudes de Simulación (HU-11 a HU-25): dashboard del cliente, creación y gestión de solicitudes, biblioteca de escenarios.

- Sprint 3 — Dashboard del Actor (HU-26 a HU-30), Asignación de Actores (HU-36, HU-37, HU-38, HU-44, HU-45) y Gestión de Disponibilidad (HU-39 a HU-43): flujo de trabajo del actor y motor de asignación/disponibilidad.

- Sprint 4 — Reportes y Pagos (HU-31 a HU-35): cálculo de horas, generación de reportes y control de pagos, dejado al final porque depende de que ya existan simulaciones ejecutadas para tener datos que reportar.

## Lista de circunstancias sucedidas en el proyecto

Durante la etapa de planificación del Sprint 1, el equipo enfrentó y resolvió lo siguiente:

- Migración del backlog a Azure DevOps: se creó desde cero la organización y el proyecto SimGest en Azure DevOps (ya que el equipo no contaba con espacio de trabajo previo), y se migraron las 45 historias del documento AN02 con sus respectivos criterios de aceptación y etiquetas por módulo.

- Inconsistencia detectada en el documento de requerimientos: se identificó que los identificadores HU-34 y HU-35 del documento AN02 estaban duplicados — cada uno correspondía a dos historias distintas (una en el módulo de Reportes y Pagos, otra en Asignación de Actores). Se resolvió renumerando de forma consecutiva las dos historias de Asignación de Actores como HU-44 y HU-45, continuando la secuencia natural del documento (que llegaba hasta HU-43), evitando así ambigüedad en el board sin romper el orden correlativo. Queda pendiente la corrección formal del documento AN02 junto al resto del equipo.

- Configuración de ambiente de desarrollo: cada integrante instaló y configuró de forma independiente su ambiente local (Python 3.12, Django, PostgreSQL 16, pgAdmin 4, Git, VS Code), incluyendo la creación de la base de datos simgest_db a partir del script SQL provisto y la conexión exitosa vía variables de entorno (.env) con python-decouple. Se presentaron inconvenientes menores durante la configuración de las herramientas (permisos de ejecución de scripts en PowerShell, alias del sistema interfiriendo con el comando python), resueltos sin mayor impacto en el cronograma.

## Resultado del trabajo desarrollado en el sprint

Aquí van a resumir el resultado del Sprint, desde una perspectiva autocritica. Después colocan el de todos los commint implementados durante el proyecto

## Evaluación y comentarios del docente

El profesor en esta seccion efectuara los comentarios sobre el sprint, los puntos de mejor y la calificación obtenida.